২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC  সভার তথ্য

| চলমান প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের মেয়াদ | PSC সভার সংখ্যা | প্রকল্পের PIC সভার সংখ্যা | প্রকল্পের সম্পদ | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. | “শ্রম পরিদপ্তরাধীন বিদ্যমান ৬টি কার্যালয় পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়ন” শীর্ষক প্রকল্প। | ০১/০৪/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২১ | ৩টি | ৪টি | প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত কম্পিউটার, আসবাবপত্র ও সরঞ্জমাদী শ্রম অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে ইতোমধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। | প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির সংশোধনের প্রস্তাব গত ১৮ মে, ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ২. | দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যান সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন ও কার্যক্রম সম্প্রসারন ও জোরদার করণে রাঙামাটির ঘাঘরায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। | ০১/০৪/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২১ | ৫টি | ৪টি |  | প্রকল্পটির ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ০৫ মে ২০২১ তারিখে আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ৩. | “নারায়নগঞ্জ বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসহ শ্রমজীবি হোষ্টেল নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। | ০১/০৪/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২০ | ২টি | ৪টি |  | প্রকল্পের ১ম সংশোধনসহ মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব এপ্রিল ২০২১-এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ৪. | রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ (কারেক্টেড একশন প্লান) বাস্তবায়ন শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প। | ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১ | ২টি | ৪টি |  | প্রকল্পটির ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডি-তে প্রেরণ করার জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। |
| ৫. | জাতীয় পেশাগত স্বাস্হ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট শীর্ষক প্রকল্প | ১/০৯/ ২০১৮ হতে ৩০ /৬/ ২০২১ | ৩টি | ৮টি |  | প্রকল্পের ১ম সংশোধনসহ মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। ডিপিপি প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। |
| ৬. | কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধিনে আধুনিকায়ন ও ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। | ০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২১ | ২টি | ২টি |  |  |
| ৭. | নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার অবকাঠামোগত, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন শীর্ষক প্রকল্প | ০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২১ | ২টি | ২টি |  | প্রকল্পটির ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ২৩ মে ২০২১ তারিখে আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ৮. | “ঝুকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প | ০১/০১/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২০ | ১টি | ২টি |  |  |

- সচিবের সভাপতিত্বে  কোন PIC সভা অনুষ্ঠিত হবে না।